Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ПОИТ

––––––––––––––––––––––––

(подпись)

––––––––––––––––– 2024  г.

ЗАДАНИЕ

по курсовому проектированию

Студенту  Бруцкой Анастасие Сергеевне   –––––––––––––––––––

1. Тема работы   Программное средство для создания и микширования аудиофайлов  «Sound Mixer»––

2. Срок сдачи студентом законченной работы   14.12.2024 г.

3.Исходные данные к работе  Cреда разработки CLion. Язык программирования C++.  Hабор функций и процедур "WinApi". Данные, поступающие от пользователя во время использования программы.

4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке)

Введение.

1. Анализ прототипов, литературных источников и формирование требований к проектируемому программному средству;

2. Анализ требований к программному средству и разработка функциональных требований;

3. Проектирование программного средства;

4. Создание (конструирование) программного средства;

5. Тестирование, проверка работоспособности и анализ полученных результатов;

6. Руководство по установке и использованию;

Заключение

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)

1. "Sound Mixer", А1, схема алгоритма, чертеж.

6. Консультант по курсовой работе  Деменковец Д.В.–––––––––––––––––––

7. Дата выдачи задания  02.09.2024 г.–––––––––––––––––––––––   __________

8. Календарный график работы над курсовой работой на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и процентом от общего объёма работы):

раздел 1 к 01.10.2024  –  15 % готовности работы;

разделы 2, 3 к 01.11.2024  –  30 % готовности работы;

разделы 4, 5 к 01.12.2024   –  60 % готовности работы;

раздел 6 к 10.12.2024  –  90 % готовности работы;

оформление пояснительной записки и графического материала к 14.12.2024 – 100 % готовности работы.

Защита курсовой работы с 09.12.2024г. по 14.12.2024 г.–––––––––––––––––––––

РУКОВОДИТЕЛЬ––––––               Деменковец Д.В.

(подпись)

Задание принял к исполнению                                  Бруцкая А.С. 02.09.2024г

(дата и подпись студента)